คำนำ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี เพื่อกำหนดกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้รวบรวมปัญหา ความต้องการของประชาชนในตำบล ซึ่งได้จากการจัดประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง นำมาจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

พฤษภาคม ๒๕๕๘

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ									๑

1.1	 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี							1

1.2	 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี					1

1.3	 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี						2

1.4	 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี						3

ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา						4

3.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา						4

3.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ			5

3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ			7

ส่วนที่  3  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ						10

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		10

3.2  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีโครงการประสานพัฒนา			69

- ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา						69

- ผ ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา					114

- ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา						115

ส่วนที่  4  แนวทางการติดตามประเมินผล						๑๑8

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล				118

4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล		119

ภาคผนวก

ก.	รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข.	การประเมินคุณภาพของแผน